|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤壁市第三批财政专项扶贫资金项目安排表 | | | | | | | | | | |
| 单位(盖章）： 时间：2020年6月12日 | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目类别** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设地点** | | | **投入资金（万元）** | | **负责人** | **是否项目库中的项目** |
| **乡镇名** | **村名** | **是否为省建档立卡贫困村** | **总投资** | **其中： 财政扶贫 资金安排** |
| **合计** | |  |  |  |  |  | **743.3** | **497** |  |  |
| **一** | **产业发展** |  |  |  |  |  | **553.8** | **328.8** |  |  |
| **（一）** | **种 植 业** |  |  |  |  |  | **452** | **235** |  |  |
| 1 |  | 官塘驿林场森林防火智慧视频系统建设“空天地人” | 安装森林防火智慧视频监控系统，其中远程视频(红外)6套，指挥平台1个，卡口视频监控23个，无人机1台 | 官塘驿林场 |  | 否 | 200 | 200 | 李亚成 | 是 |
| 2 |  | 黄盖湖农场生态农业示范区建设（后期工程） | 1.新建钢架大棚21座，单栋规格48m\*8m；  2.新建连栋大棚3座，单栋规格48m\*8m\*5连栋，单栋面积1920m2；  3.新建3m宽水泥路400.0m；  4.硬化梯形排水沟550.0m；  5.新建排水土沟1720.0m；  6.新建矩形排水沟500.0m；  7.土地平整25600.0㎡。 | 黄盖湖农场 |  | 否 | 252 | 35 | 胡信 | 是 |
| **（二）** | **养 殖 业** |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |
| **（三）** | **旅游业及配套** |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |
| **（四）** | **其 他** |  |  |  |  |  | **101.8** | **93.8** |  |  |
| 3 |  | 官塘驿镇大贵村13组新建晒谷场 | 新建１个水泥砼晒谷场1400平方米。 | 官塘驿镇 | 大贵村 | 否 | 21 | 19 | 李勇战 | 是 |
| ４ |  | 柳山湖镇吴家门村三、五组七湾新建排水管道及生产用电低压线路架设 | 吴家门村三、五组小龙虾基地水渠护砌175.31立方米，铺设涵管650米，清淤，砌筑井；电杆组立18基，导线架设3.6千米等。 | 柳山湖镇 | 吴家门村 | 否 | 41 | 37 | 汤志高 | 是 |
| ５ |  | 余家桥乡洪山村三、十一组公路硬化 | 洪山村三、十一组吊瓜基地小龙虾养殖基地公路水泥砼硬化组级公路1081.6米，宽３米，厚16厘米，设过路涵管、部分路基修复等。 | 余家桥乡 | 洪山村 | 否 | 39.8 | 37.8 | 李昌立 | 是 |
| **二** | **基础设施建设** |  |  |  |  |  | **169.5** | **148.2** |  |  |
| **（一）** | **交 通** |  |  |  |  |  | **128.7** | **110.4** |  |  |
| ６ |  | 中伙铺镇安丰村二组组级公路硬化 | 水泥砼硬化组级公路1549.8米，宽３米，厚16厘米，设过路涵管、部分路基修复等。 | 中伙铺镇 | 安丰村 | 否 | 57 | 43 | 罗金和 | 是 |
| ７ |  | 中伙铺镇琅桥村八、十四组公路硬化 | 水泥砼硬化组级公路944米，宽３米，厚16厘米，设过路涵管、部分路基修复等。 | 中伙铺镇 | 琅桥村 | 否 | 38 | 36.4 | 王明君 | 是 |
| ８ |  | 中伙铺镇洪水铺村七、十二组组级道路硬化 | 水泥砼硬化组级公路673米，宽３米，厚16厘米，设过路涵管、部分路基修复等。 | 中伙铺镇 | 洪水铺村 | 否 | 33.7 | 31 | 龚训练 | 是 |
| **（二）** | **农田水利** |  |  |  |  |  | **40.8** | **37.8** |  |  |
| 9 |  | 中伙铺镇罗县村１，8组水塘清淤护砌 | 罗县村1,８组塘清淤2400立方米，护砌321立方米，挖土方等。 | 中伙铺镇 | 罗县村 | 否 | 22.8 | 20.8 | 赵祥明 | 是 |
| 10 |  | 赤马港办事处八蛇村二、三组自来水改造及二组李姓塘护砌 | 改造自来水主管道3千米，池塘边坡护砌等。 | 赤马港  办事处 | 八蛇村 | 否 | 18 | 17 | 龚承学 | 是 |
| **（三）** | **人畜饮水** |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |
| **（四）** | **搬 迁** |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |
| **（五）** | **其 他** |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |
| **三** | **科技发展与培训** |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |
| **（一）** | **农业实用技能** |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |
| **（二）** | **雨露计划** |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |
| **（三）** | **其 他** |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |
| **四** | **其他** |  |  |  |  |  | **20** | **20** |  |  |
| 11 |  | 省直驻村驻村工作经费 |  | 官塘驿镇 | 泉洪岭村 | 是 | 10 | 10 | 刘林 |  |
| 12 |  | 省直驻村驻村工作经费 |  | 赤壁镇 | 太平口村 | 是 | 10 | 10 | 万齐发 |  |